2020年度甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院部门预算执行情况

绩效自评报告

编报部门（单位公章）：甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院

编报日期：2021年2月20日

联系人及电话：

- 目 录

一、基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）内设机构及所属单位概况	1

二、绩效自评工作组织开展情况	2

三、部门整体支出绩效自评情况分析	4

（一）部门决算情况。	4

（二）总体绩效目标完成情况分析	5

（三）各项指标完成情况分析	6

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	11

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	13

（一）甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目	13

（二）甘肃省山丹县白水泉北金矿普查	17

（三）预算绩效目标编制及预算绩效评价报告	21

（四）政府会计制度用友软件维护及服务费	24

（五）法律咨询服务	26

七、绩效自评结果拟定应用和公开情况	27

八、其他需要说明的问题	28

附件1 部门整体支出自评表	29

附件2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	34

附表2-1 甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目	36

附表2-2 甘肃省山丹县白水泉北金矿普查	39

附表2-3 预算绩效目标编制及预算绩效评价报告	43

附表2-4 政府会计制度用友软件维护及服务费	46

附表2-5 法律咨询服务	49

- 2020年度天水矿产勘查院部门

- 预算执行情况自评报告

一、基本情况

- （一）部门主要职能

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主要从事地质调查、固体矿产勘查、地球化学勘查、地质钻探、地质实验测试、工程测绘，液体矿产勘查，地球物理勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查、地质灾害治理工程勘查，监理，设计，危险性评估，施工以及土地规划、水污染治理、固体废物处理处置、生态修复及环境规划编制与调查等工作。
    在地勘经济发展过程中，甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院贯彻新发展理念，注重地质找矿、岩心钻探、化验测试、环境工程、物业服务等领域的协同发展，坚持质量第一、效益优先，注重速度、质量、效益同步提升，加快转型升级，勇于担当作为，努力提高发展能力，着力提高职工收入，全面促进天水院地勘经济创新、协调、绿色、开放、共享发展，为地方经济社会发展提供有力的资源支撑和技术服务。

- （二）内设机构及所属单位概况

1.内设机构

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主体有2个独资的国有法人公司，同时院本部下设地勘公司、环境工程公司等2个内部企业化运作的生产经营单位及1个独立核算的经营单位。甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院内设人事科、财务科、设备材料科、经营发展科、组织科、纪检监察室等职能科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

1.组织管理

（1）现场指导

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）要求，为做好本次绩效自评工作，针对本次绩效自评工作要求，甘肃省有色金属地质勘查局组织各院相关人员及第三方绩效评价机构人员采用现场指导的方式对各单位绩效自评工作给予指导，重点对部门及项目绩效自评表的填写格式、指标及权重设计、内容填写和自评报告的撰写进行指导说明，同时明确此次绩效自评工作所需要的文件支撑资料，保障此次绩效自评工作的质量及完成的及时性。

（2）资料整理分析

一是根据2020年度甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院部门整体预算安排情况、部门预算项目实施情况，与相关处室进行对接，对资金使用情况、项目实施开展情况等资料进行汇总、整理。二是采用科学合理的方法对收集到的数据进行分析。首先对数据进行分类，根据绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类。其次对数据进行选取，从不同来源收集的资料中选取有效、真实、可有力支撑同一绩效评价指标的数据，进行综合统计，并对其中偏离绩效目标的原因进行分析，明确改进措施，为后续开展工作提供强有力的保障。

（3）绩效自评打分

我院通过对收集到资料整理分析，进行绩效自评打分，形成《部门预算项目支出绩效自评表》和《部门（单位）整体支出绩效自评表》。部门与项目绩效自评评价结果根据“甘财绩〔2020〕3号”文要求，采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

（4）撰写绩效自评报告

根据绩效自评结果，结合各项数据资料，对我院2020年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况进行综合分析，按要求撰写形成我院部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。

2.自评范围

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：我院部门整体支出资金4470.88万元，其中基本支出4351.88万元，项目支出119万元。我院部门预算项目资金204.33万元，包括甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目、甘肃省山丹县白水泉北金矿普查、预算绩效目标编制及预算绩效评价报告、政府会计制度用友软件维护及服务费、法律咨询服务5个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

- （一）部门决算情况

1.收入决算情况

2020年度我院收入合计为8414.49万元。一般公共预算财政拨款收入4464.99万元，其中：社会保障性支出拨款1192.70万元，在职人员经费2616.84万元，对个人家庭和补助420.42万元，地勘工作经费145万元；事业收入2668.1万元；经营收入328.83万元；其它收入952.36万元。年初结转和结余91.22万元，2020年度收入总计为8414.49万元。

2.支出决算情况

2020年度我院支出合计为7968.73万元，结余分配451.65万元。本年度支出按功能分类，支出如下：一般公共服务支出13万元；社会保障和就业支出864.38万元，其中，事业单位离退休费用229.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出341.88万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出107.94万元，死亡抚恤117.45万元，其它社会保障和就业支出4.27万元；卫生健康支出426.67万元，其中，事业单位医疗330.52万元，公务员医疗补助96.15万元；资源勘探工业信息等支出6309.74万元；自然资源海洋气象等支出105.89万元；住房保障支出248.94万元。本年度按支出性质和经济分类，支出明细如下：基本支出4351.88万元，其中，人员经费3583.55万元，公用经费768.32万元；项目支出119.00万元；工资福利支出2557.67万元；商品和服务支出887.34万元；对个人和家庭的补助1025.88万元。2020年度支出总计为7968.73万元。

3.年末结转结余

2020年度我院年末结转结余资金85.33万元，均为项目支出结转结余（其中财政拨款年末结转结余85.33万元）。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标

目标1：提交矿致异常1处。

目标2：提交找矿靶区1处，花岗岩矿1400万立方米、石灰岩矿6000万吨。

目标3：全院完成市场经营收入7400万元。

目标4：在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展。

目标5：党建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作符合上级要求。

2.完成情况分析

目标1完成情况：申请省财政地质勘查项目1个。

目标2完成情况：提交找矿靶区1处，花岗岩矿2400万立方米、石泥用大理石2200万吨。

目标3完成情况：完成市场经营收入7650万元。

目标4完成情况：完成经济结构调整、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展。

目标5完成情况：完成党的建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作。

- （三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我院结合2020年度履职工作实际，从部门管理、履职效果、能力建设等方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为90.34分。各项指标完成情况分析如下：

1.部门整体支出

部门整体支出指标分值10分，2020年度我厅部门整体支出年初预算数为2913.26万元，全年预算数为4556.21万元，实际支出数为4470.88万元，执行率为98.13%，按比例，指标得分为9.81分。

2.部门管理

部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我院2020年度部门管理情况进行自评分析，得分为18.87分。

（1）资金投入

资金投入指标分值为12分，得11.17分。2020年度我院基本支出预算执行率为100%，结转结余资金比上年下降6.47%，我院严格执行中央八项规定和省委双十条规定，加强管理，厉行节约，减少不必要支出，2020年“三公”经费支出65.94万元,其中公务用车2辆，运行维护费660.04万元，国内公务接待78批次，国内公务接待人次479人，国内接待费5.9万元，符合年初预算。以上指标均实现本年度指标值。在项目支出方面，因甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目，项目实施周期为2020年9月-2021年8月，项目目前仅实施了一部分。故项目支出预算执行率为58.24%，按比例，该指标得分为1.16分。

（2）财务管理

财务管理指标分值为2分，得2分。根据部门履职需求，我院制定《财务管理办法》，明确财务管理机制及人员配备、资金管理、资产、投资和计划管理、债权债务管理、收入管理等管理要求，确保我院财务管理工作的有效开展。同时，为进一步规范我院地质灾害、水工环等预算及社会项目成本核算，提高资金使用效率，加强成本控制，为全面预算管理创造条件，完善绩效考核数据基础，我院制定了《项目核算管理办法》，有效保障资金使用的合规性。

（3）采购管理

采购管理指标分值为1分，得1分。为了进一步加强我院物资设备及耗材、工程劳务等采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，我院制定了《采购管理办法》。2020年度我院各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。

（4）资产管理

资产管理指标分值为1分，得1分。为了规范和加强我院国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，促进地质勘查事业发展，根据国家关于地质勘查单位国有资产管理的有关规定和《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第52号），《甘肃省地质勘查单位国有资产管理办法》，结合我院实际情况，制定了《国有资产管理办法》。对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确。

（5）人员管理

人员管理指标分值为3分，得3分。我院2020年编制人数为579人，截止2020年底，在职人员431人，在职人员控制率为74.44%%，实现年初指标值。

（6）重点工作管理制度健全性

重点工作管理制度健全性指标分值为1分，得0.7分。为使我院各项工作规范化、制度化，按照科学、高效的原则，根据国家有关法律法规和院工作实际，参照省有色地勘局工作规则，制定《天水矿产勘查院工作规则》。我院实行院长负责制，院长主持院全面工作，院领导班子成员要认真履行职责，务实勤政，严守纪律。院务工作中的重大事项，必须经院党委会议或院务会议讨论决定。对相关工作任务进行细化分解，明确职责，做好计划控制、目标管理、责任到人，并统筹整合工作力量，加强督促检查工作，实行月报制度，保障各项重点工作的落实。但在各项重点工作实施过程中，具体且明确的管理制度需进一步完善并强化制度执行力度。

3.履职效果

（1）部门履职目标

1）响应及时性

响应及时性指标分值为10分，得9分。我院积极响应国家号召，疫情期间做好我院疫情防控工作，为国家疫情防控工作添砖加瓦。积极响应党组织号召，做好党建工作。积极响应上级单位号召，做好疫情常态化防控下各项目实施工作，积极推进、稳步推进各项目进度。但在信息传达过程中，有时候会存在信息传达的滞后性，影响工作完成的及时性。

2）产出成本

产出成本指标分值为14分，得14分。2020年度，我院支出全年预算数4556.21万元，全年实际支出数4470.88万元。成本控制率=（全年实际支出数/全年预算数）*100%=98.13%，成本控制在范围之内。指标得分为14分。

（2）部门效果目标

部门效果指标下设社会效益指标，社会效益指标分值为12分，得10.8分。2020年度，通过各项履职工作的开展，有力保障经济高质量发展，民生服务取得良好成效，减少人员及财产损失，有效提升资源监管效能，全年全系统没有重大安全事故发生。随着重点项目的建成投产和新的重要矿产地的发现，我院经济实力将会明显增强，对地方经济社会发展必将做出新的更大贡献。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值为10分，得9分。2020年度我院各项工作的开展得到了工作人员及相关单位、企业较为广泛的认同，在对相关单位及企业工作管理过程中，我院将进一步强化工作管理方法，为资源勘查工作服务。

（3）社会影响

社会影响指标分值为14分，得11.67分。2020年度我院单位获奖情况指标分值为7分，因2020年度我院获得先进基层党组织奖和甘肃省徽县郭家沟矿区铅锌资源储量核实一等奖，未达成获得3个奖的目标值。因此按比例该指标得4.67分。2020年度我院未有相关违法违纪情况。因此该指标得7分。

4.能力建设

能力建设指标分值为10分，得7.2分。2020年度我院党建工作有序开展、人员培训机制较为完备。我院设定了年度长期规划，其中中期规划较为薄弱，规划完备程度有待进一步加强。我院将继续做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步加强各项档案资料的管理，为后续工作开展提供保障。

- （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标原因

（1）项目为跨年度项目且受年末疫情反弹影响

2020年由我院实施的甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目为跨年度项目，项目实施周期为2020年9月-2021年9月，且受2020年年末出现疫情反弹的影响，项目目前仅实施了一小部分，致使项目支出预算执行率较低。

（2）重点工作管理制度需健全

我院制定《天水矿产勘查院工作规则》。明确我院实行院长负责制，院长主持全院工作，院领导班子成员要认真履行职责，务实勤政，严守纪律；院务工作中的重大事项，必须经院党委会议或院务会议讨论决定；对相关工作任务进行细化分解，明确职责，做好计划控制、目标管理、责任到人，并统筹整合工作力量；加强督促检查工作，实行月报制度，保障各项重点工作的落实。但我院在各项重点工作实施过程中，未按照工作内容或性质的不同制定相应的重点工作管理制度，具体且明确的管理制度需进一步健全并强化制度执行力度。

（3）能力建设亟待加强

2020年度我院党建工作有序开展，人员培训机制较为完备，在长效管理方面我院设定了年度长期规划，中期规划较为薄弱，且规划完备程度有待进一步加强。在人力资源建设方面，我院将继续做好人力资源建设工作，强化人员工作能力。在档案管理方面，我院将进一步加强各项档案资料的管理，为后续工作开展提供保障。

2.下一步改进措施

（1）稳步加快推进项目实施

我院将在稳抓质量的基础上，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并加强督促检查工作，实行月报制度，保障各项资金使用效益的最大化。

（2）进一步健全重点工作管理制度

重点工作管理制度是各项工作顺利开展的有效保障，强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用。我院将按照工作内容或性质的不同制定相应的具体且明确的重点工作管理制度，也将继续强化制度执行力度。我院将根据2020年度履职工作中发现的不足，进一步完善相关重点工作管理制度，同时强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

（3）进一步加强能力建设

在长效管理方面，中期规划建设是年度长期规划制定的重要依据，中期规划在将人力、财力、物力进行综合平衡的基础上，对年度长期计划的各项任务给以具体的数量表现，并对实现任务的各项措施作出具体的安排，使基本建设长期计划的贯彻执行成为可能。2021年，我院将继续完善中期规划建设完备程度。在人力资源建设方面，我院将进一步完善人员培训机制，继续提高工作人员素质，更新和提高工作人员的技能储备。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，我院预算支出项目5个，当年财政拨款113.11万元，上年结转91.22万元，全年支出119万元。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

- （一）甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目

2020年度甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目预算资金为100万元，山丹县青井子一带钴、金多金属异常查证项目根据《甘肃省自然资源厅关于以竞争性谈判方式确定2020年第二批省级基础地质调查项目承担单位的公告》，甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院参与“甘肃省山丹县青井子一带钴、金多金属异常查证”项目竞争性谈判，并于2020年9月8日通过竞争性谈判获得了项目的勘查资格。于2020年11月12日批复的2020年度第二批省级基础地质调查项目。因该项目为跨年度项目，且受年末疫情反弹的影响，该项目目前仅实施了一小部分，2020年项目实际支出数为14.68万元。

1.项目支出预算执行情况

2020年度甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目预算资金为100万元，根据单位自评资料整理，项目实际支出14.68万元，执行率为14.68%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总目标：编写项目设计1套；1:10000地质草测20.0km²；1:25000沟系次生晕测量26.0km²；1:2000地化综合剖面测量12km；槽探1200m³；提交矿致异常1处。

2020年度目标：GPS点D级4点、1:2.5万沟系次生晕26.0km²、薄片制片及鉴定10件、光片制片及鉴定5件、土壤样1330件、原生晕样5件、基本分析2件、样品加工2件、设计论证编写1份。

（2）完成情况分析

2020年完成：GPS点D级4点、1:2.5万沟系次生晕26.0km²、薄片制片及鉴定10件、光片制片及鉴定5件、土壤样1330件、原生晕样5件、基本分析2件、样品加工2件、设计论证编写1份。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目预算资金100万元，实际支出14.68万元，执行率为14.68%，按比例，该指标得1.47分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。该项目为跨年度项目，项目实际实施按照计划推进，完成2020年度目标GPS点D级4点、1:2.5万沟系次生晕26.0km²、薄片制片及鉴定10件、光片制片及鉴定5件、土壤样1330件、原生晕样5件、基本分析2件、样品加工2件、设计论证编写1份。各项地质工作完成质量高且及时，涉及的测量数据经检验后确定数据较为精确。1/5万水系沉积物测量圈定的综合异常和单元素异常通过野外踏勘，了解了引起异常的原因，对下一步地化剖面的布设有了进一步的依据。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得27分。基础地质工作是所有地质工作的基础，服务于经济社会的各个方面，加强基础地质工作，是实现地质找矿突破、保障资源安全的有效举措，是推进城乡建设、开展国土整治的重要基础，是防治地质灾害、改善人居环境的重要手段。此项目中我院完成2020年度目标GPS点D级4点、1:2.5万沟系次生晕26.0km²、薄片制片及鉴定10件、光片制片及鉴定5件、土壤样1330件、原生晕样5件、基本分析2件、样品加工2件、设计论证编写1份。在全院的努力下，我院基础地质工作提升程度较大。该项目截至目前仍处于实施阶段，无法明确项目续作异常区，我院将加快勘探工作进度，争取在项目实施结束前达到预期目标，确定异常区域。此项目中未有安全项目事故数发生。我院勘探工作秉持绿色发展理念，大力倡导绿色地质勘查，不断强化工作人员地质勘查环保意识。我院制定了《天水矿产勘查院工作规则》、《地质勘查技术质量管理控制办法》、《安全生产责任制度》等制度保障项目的实施。为规范文档管理，我院根据《甘肃省档案条例》、局文档工作有关规定，制定了《文书档案管理办法》，有效保障了文书档案归档的秩序性、安全性。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。我院严格按照资金用途开展各项工作，主管单位对项目实施效果予以肯定。勘查区群众因本院实行的绿色勘查执行亦对项目实施成效给予认可，我院将继续做好下年度服务对象满意度调查，推进项目建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因

一是资金执行率较低，该项目为跨年度项目，项目实施周期为2020年9月-2021年9月，且受年末疫情反弹的影响，项目仅实施了一小部分。二是无下一步基础地质调查项目续作，因该项目截至目前仍处于前期实施阶段，无法明确项目续作异常区。

（2）下一步改进措施

一是我院将继续在稳抓质量的基础上，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并加强督促检查工作，实行月报制度，保障各项资金使用效益的发挥。二是加快勘探工作进度，争取在项目实施结束前达到预期目标，确定异常区域。

- （二）甘肃省山丹县白水泉北金矿普查

1.项目支出预算执行情况

甘肃省山丹县白水泉北金矿普查项目全年预算数91.22万元。根据项目实施单位自评资料，2020实际支出91.22万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总目标：GPS点D级4点；1/1万地质测量31.25km²；1/2000地质测量1km²；1/2000地质剖面测量8km；1/1000地质剖面测量0.6km；1/2.5万沟系次生晕测量31.25km²；1/2千地化剖面测量8km；地化剖面测量布设8km；机械岩心钻探150m；槽探工程2400m³；基本分析450件；物相分析5件；原生晕样400件；土壤样1700件；薄片鉴定30件；光片鉴定5件；小体重测定30件；组合分析5件；勘探线剖面测量0.6km；工程点测量1点。

（2）完成情况分析

2020年完成工作量：1/2000地质剖面测量7.89km；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2177.51m³；基本分析275件；物相分析2件；原生晕样501件；土壤样713件；薄片鉴定3件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；工程点测量1点。

累计完成：GPS点D级4点；1/1万地质测量31.25km²；1/2000地质测量1km²；1/2000地质剖面测量7.89km；1/1000地质剖面测量0.6km；1/2.5万沟系次生晕测量28.75km²；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2401.51m³；基本分析339件；物相分析2件；原生晕样536件；土壤样1958件；薄片鉴定30件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；勘探线剖面测量0.6km；工程点测量1点。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

甘肃省山丹县白水泉北金矿普查项目全年预算数为91.22万元，实际支出91.22万元。预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得47.99分。根据项目实施计划，及时完成1/2000地质剖面测量7.89km；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2177.51m³；基本分析275件；物相分析2件；原生晕样501件；土壤样713件；薄片鉴定3件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；工程点测量1点。各子项目完成质量达标且及时，项目整体实施成本控制有效，在预算内。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得27分。此项目中我院2020完成完成1/2000地质剖面测量7.89km；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2177.51m³；基本分析275件；物相分析2件；原生晕样501件；土壤样713件；薄片鉴定3件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；工程点测量1点。在全院的努力下，我院基础地质工作提升程度较大。通过本次普查找矿工作，在勘查区范围内找矿效果不佳，建议不进行下一步地质工作。此项目中未有安全项目事故数发生。我院勘探工作秉持绿色发展理念，大力倡导绿色地质勘查，不断强化工作人员地质勘查环保意识。我院在本次勘查工作实施过程中，坚持“环境保护优先、勘查效益为本、重在环境恢复”的方针，尊重自然，因地制宜开展工作，本次实施的重型工程主要为钻孔及探槽工程，尽量避免对植被破坏的原则进行施工。钻探工程结束后，根据造成的环境影响程度，在机台等地段，散播种子，灌溉水，确保恢复植被。槽探回填按后挖的土石先填，先挖的土石后填，再地表覆土的顺序堆填, 确保恢复植被。我院制定了《天水矿产勘查院工作规则》、《地质勘查技术质量管理控制办法》、《安全生产责任制度》等制度保障项目的实施。为规范文档管理，我院根据《甘肃省档案条例》、局文档工作有关规定，制定了《文书档案管理办法》，有效保障了文书档案归档的秩序性、安全性。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。我院严格按照资金用途开展各项工作，主管单位对项目实施效果予以肯定。勘查区群众因本院实行的绿色勘查执行亦对项目实施成效给予认可。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此次勘查区圈出矿体，矿体规模小，不连续。对1号金矿体进行了深部验证，钻探工程深部验证不够理想。通过本次普查找矿工作，在勘查区范围内找矿效果不佳，建议不进行下一步地质工作。

- （三）预算绩效目标编制及预算绩效评价报告

1.项目支出预算执行情况

根据项目资料整体统计，预算绩效目标编制及预算绩效评价报告项目全年预算为6.4万元，全年支出6.4万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

一是通过参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，熟练掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则。

二是完成天水矿产勘查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定填报工作。

三是完成2020年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告。

四是完成2020年项目绩效评价申报工作，并从中选取一个代表性项目，完成项目绩效评价报告的编写。

（2）完成情况分析

一是已参加2020年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容。

二是已完成天水矿产勘查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定.

三是已完成2020年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告1份。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算绩效目标编制及预算绩效评价报告项目全年预算数为6.4万元，实际支出6.4万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得46.7分。预算绩效自评培训由甘肃省有色地勘局组织召开，培训邀请第三方绩效评价机构专业人员对指标编制及报告的撰写进行讲解，并在讲解后进行一对一指导。绩效评价报告撰写因合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成。预算绩效目标填报工作已在第三方绩效评价机构专业人员指导下完成。预算绩效自评培训工作已如期开展，培训内容详实完备，培训工作开展及时，绩效目标设定填报及时，绩效评价报告获得认可，通过率高，报告撰写及时，绩效评价报告撰写因合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成。项目成本严格控制在预算范围内。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。应《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）的要求，甘肃省有色地勘局组织各院参加预算绩效自评培训工作，并聘请第三方绩效评价机构专业人员进行现场指导。在进行系统的培训后，由指导老师对各院进行绩效目标编制及自评报告撰写的一对一指导，培训工作有效提高绩效目标编制的规范性及工作人员撰写报告的能力，极大的强化了我院工作人员对预算绩效管理的认识，提高了工作效率，也进一步提升了预算绩效评价管理水平。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。此次绩效评价培训及指导工作使我院工作人员受益匪浅，不仅有效提升了相关工作人员的工作效率，也使我院工作人员更近一步的了解与认识绩效评价管理，极大的提高了我院绩效目标编制的规范性及相关工作人员的报告撰写能力。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成。我院会按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。

- （四）政府会计制度用友软件维护及服务费

1.项目支出预算执行情况

根据项目资料整体统计，政府会计制度用友软件维护及服务费项目全年预算为3.71万元，全年支出3.71万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

完成财务软件升级更新，软件正常运行，保障我院财务工作正常有序开展。

（2）完成情况分析

依照合同服务内容完成2020年度财务软件保障服务12次；年结指导2次；系统巡检服务2次；完成财务软件的更新升级1次；产品应用培训2次；有效保障我院财务工作正常有序开展。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

政府会计制度用友软件维护及服务费项目全年预算为3.71万元，全年支出3.71万元，执行率为100%。按比例评分，得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。依照合同服务内容，第三方公司需提供2020年度财务软件保障服务12次；年结指导2次；系统巡检服务2次；完成财务软件的更新升级1次；产品应用培训2次，工作均已按照合同规定保质保量完成，维护后系统运行正常，软件使用过程中也未发生故障。服务内容均已按照合同约定及时完成，成本有效控制在预算之内。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得29.1分。用友软件进行定期维护，软件在使用过程中也未发生故障，有效节约系统维护资金。用友软件的便捷性极大的提高了财务工作人员的工作效率，保障了财务工作的正常开展，提升了财务管理水平，推进了财务工作的信息化。但经我院财务人员反映，新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟的现象。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得9.49分。政府会计用友软件的推广和使用极大的提高了我院财务工作人员工作效率，推进了财务工作信息化，用友软件提供的后续软件更新、系统维护等服务更是有效保障了财务工作的正常开展。但财务人员反映，新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟的现象。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。我院将着力督促软件公司及时优化完善系统性能，有效提高财务工作效率。

- （五）法律咨询服务

1.项目支出预算执行情况

根据项目资料整体统计，法律咨询服务项目全年预算为3万元，全年支出3万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

根据合同约定内容由甘肃正天合律师事务所提供相应的法律咨询服务。

（2）完成情况分析

第三方法律咨询服务公司在我院遇到法律咨询服务问题时，及时提供相关法律咨询服务，提供的法律咨询服务建议切实可行。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

我院法律咨询服务项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。第三方法律咨询服务公司按照合同要求，在我院需要法律咨询服务的情况下，恪守“以事实为依据，以法律为准绳”的原则，及时为我院提供相关法律咨询服务。法律顾问出席我院重大决策或年度业务工作会议，对我院与业务相关的各类法律问题提供专业法律意见。第三方法律咨询服务公司提供的相关法律建议，切实可行，为我院追回欠款等其他事项提供了极大帮助。服务内容均已按照合同约定及时完成，成本有效控制在预算之内。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得28.5分。第三方法律咨询服务公司为我院提供的法律咨询建议，本着“以事实为依据，以法律为准绳”的原则，对我院的咨询从正反两方面分析利害得失，为我院提供可行参考意见，有效解决我院相关法律问题。常年法律顾问为我院提供法律服务，维护我院合法权利，为我院争取最大权益，使我院合法有效地开展经营、管理活动。在对法律问题进行咨询的过程中，我院工作人员法律意识有所增强，但还需继续提高工作人员的法律意识，才能尽可能的避免非必要的法律事务。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得9.49分。我院单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；第三方法律咨询服务有效帮助我院解决相关法律问题。但在提高院内工作人员法律意识方面，有所提高但还有较大进步空间。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在对法律问题进行咨询的过程中，我院工作人员法律意识有所增强，但还需继续提高工作人员的法律意识，才能尽可能的避免非必要的法律事务。我院将继续采用施教并行的方法，请专业人员为我院工作人员讲授我院日常事务中经常遇到的法律问题，进一步提高我院工作人员的法律意识。

七、绩效自评结果拟定应用和公开情况

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是对最终形成的绩效自评报告报送省财政厅进行审核。四是按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

八、其他需要说明的问题

本次绩效自评无其他需要说明的问题。

- 附件1 部门整体支出自评表

| 2020年天水矿产勘查院部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分 |
|  | 全年支出 | 2913.26 | 4556.21 | 4470.88 | 98.13% |  | 10 | 9.81 |
|  | 其中：基本支出 | 2822.04 | 4351.88 | 4351.88 | 100.00% |  | — | — |
|  | 项目支出 | 91.22 | 204.33 | 119 | 58.24% |  | — | — |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：提交矿致异常1处。 |  |  | 目标1完成情况：申请省财政地质勘查项目1个 |  |  |  |  |
|  | 目标2：提交找矿靶区1处，花岗岩矿1400万立方米、石灰岩矿6000万吨 |  |  | 目标2完成情况：提交找矿靶区1处，花岗岩矿2400万立方米、石泥用大理石2200万吨 |  |  |  |  |
|  | 目标3：全院完成完成市场经营收入7400万元 |  |  | 目标3完成情况：完成市场经营收入7650万元 |  |  |  |  |
|  | 目标4：在经济结构调整、产业转型升级、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展 |  |  | 目标4完成情况：完成经济结构调整、新领域拓展、新技术研发及应用等方面的进展 |  |  |  |  |
|  | 目标5：党建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作符合上级要求 |  |  | 目标5完成情况：完成党的建工作、安全生产、绿色勘查、平安和谐单位建设等工作 |  |  |  |  |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2.00 |  |  |
|  |  | 项目支出预算执行率 | =100% | 58.24% | 2 | 1.16 |  |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 4 | 4.00 |  |  |
|  |  | 结转结余变动率 | <=0% | -6.47% | 4 | 4.00 |  |  |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1.00 |  |  |
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1.00 |  |  |
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 采购管理 | 100% | 1 | 1.00 |  |  |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1.00 |  |  |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 74.44% | 3 | 3.00 |  |  |
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 70% | 1 | 0.70 |  |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 响应及时性 | 及时性 | 90% | 10 | 9.00 | 偶尔存在信息传达的滞后性 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 控制范围内 | 100% | 14 | 14.00 |  |  |
|  | 部门效果目标 | 社会效益指标 | 提高 | 90% | 12 | 10.80 |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 服务满意度 | 满意 | 90% | 10 | 9.00 |  |  |
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=3 | 2 | 7 | 4.67 |  |  |
|  |  | 违法违纪情况 | <=0 | 0 | 7 | 7.00 |  |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 60% | 2 | 1.20 | 单位设定了年度长期规划，中期规划较为薄弱 |  |
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 70% | 4 | 2.80 | 线上培训参加人数可以达到100%，但是线下培训因职工出差原因不能全员参加 |  |
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 80% | 4 | 3.20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 90.34 |  |  |
| 其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

| 2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14.68 | 14.68% | 88.47 |  |
| 2 | 甘肃省山丹县白水泉北金矿普查 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 91.22 | 0 | 91.22 | 0 | 91.22 | 100.00% | 94.99 |  |
| 3 | 预算绩效目标编制及预算绩效评价报告 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 100.00% | 96.7 |  |
| 4 | 政府会计制度用友软件维护及服务费 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 100.00% | 98.59 |  |
| 5 | 法律咨询服务 | 甘肃省有色金属地质勘查局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 97.99 |  |
|  | 合计 |  | 204.33 | 100 | 91.22 | 13.11 | 119.01 | —— | 91.96 |  |

- 附表2-1 甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目

| 2020年天水矿产勘查院部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 甘肃省山丹县青井子钴、金多金属异常查证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 100 |  | 14.68 |  | 10 |  | 14.68% |  | 1.47 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 14.68 |  | — |  | 14.68% |  | 1.47 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总目标：编写项目设计1套；1:10000地质草测20.0km2；1:25000沟系次生晕测量26.0km2；1:2000地化综合剖面测量12km；；槽探1200m3；提交矿致异常1处。 2020年度目标：GPS点D级、1:2.5万沟系次生晕、薄片制片及鉴定、光片制片及鉴定、土壤样、原生晕样、基本分析、样品加工、设计论证编写 |  |  |  |  |  | 2020年完成：GPS点D级、1:2.5万沟系次生晕、薄片制片及鉴定、光片制片及鉴定、土壤样、原生晕样、基本分析、样品加工、设计论证编写 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（25分） | GPS点D级 |  |  | 4点 | 4点 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 薄片制片及鉴定 |  |  | 10件 | 10件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1:25000沟系次生晕测量 |  |  | 26km² | 26km² | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 光片制片及鉴定 |  |  | 5件 | 5件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤样 |  |  | 1330件 | 1330件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 原生晕样 |  |  | 5件 | 5件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 基本分析 |  |  | 2件 | 2件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 样品加工 |  |  | 2件 | 2件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设计论证编写 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 地质工作完成合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量数据准确率 |  |  | 100% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 野外地质工作完成及时性 |  |  | 及时 | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：立项设计审查较晚，野外工作时间减少。 改进措施：组织技术人员加快工作进度。 |  |
|  |  |  | 年度项目检查验收及时性 |  |  | 及时 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 90.34% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（16分） | 提高基础地质工作程度 |  |  | 80% | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 下一步基础地质调查项目续作 |  |  | 1个 | 0 | 3 |  | 0 |  | 原因：该项目截至目前仍处于实施阶段，无法明确项目续作异常区 措施：加快勘探工作进度，争取在项目实施结束前达到预期目标，确定异常区域。 |  |
|  |  |  | 安全事故发生数 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标（8分） | 绿色勘查执行情况 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（6分） | 项目管理制度健全性 |  |  | 健全 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 主管单位满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 勘查区群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.47 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  | 因该项目实施周期为2020年9月-2021年8月，项目目前仅实施了一部分，故资金执行率较低。 |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2-2 甘肃省山丹县白水泉北金矿普查

| 2020年天水矿产勘查院部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 甘肃省山丹县白水泉北金矿普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局 |  |  |  | 实施单位 | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 91.22 | 91.22 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 91.22 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总目标：GPS点D级4点；1/1万地质测量31.25km²；1/2000地质测量1km²；1/2000地质剖面测量8km；1/1000地质剖面测量0.6km；1/2.5万沟系次生晕测量31.25km²；1/2千地化剖面测量8km；地化剖面测量布设8km；机械岩心钻探150m；槽探工程2400m³；基本分析450件；物相分析5件；原生晕样400件；土壤样1700件；薄片鉴定30件；光片鉴定5件；小体重测定30件；组合分析5件；勘探线剖面测量0.6km；工程点测量1点。 |  |  |  |  | 2020年完成工作量：1/2000地质剖面测量7.89km；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2177.51m³；基本分析275件；物相分析2件；原生晕样501件；土壤样713件；薄片鉴定3件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；工程点测量1点。 累计完成：GPS点D级4点；1/1万地质测量31.25km²；1/2000地质测量1km²；1/2000地质剖面测量7.89km；1/1000地质剖面测量0.6km；1/2.5万沟系次生晕测量28.75km²；1/2千地化剖面测量7.89km；地化剖面测量布设7.89km；机械岩心钻探146.69m；槽探工程2401.51m³；基本分析339件；物相分析2件；原生晕样536件；土壤样1958件；薄片鉴定30件；光片鉴定2件；小体重测定2件；组合分析2件；勘探线剖面测量0.6km；工程点测量1点。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | GPS点D级 |  | 4点 | 4点 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 地质测量工程 |  | 32.25km² | 32.25km² | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 剖面测量工程 |  | 17.2km | 16.38km | 3 | 2.86 |  |  |  |
|  |  |  | 测量布设 |  | 8km | 7.89km | 2 | 1.97 |  |  |  |
|  |  |  | 1/2.5万沟系次生晕测量 |  | 31.25km² | 28.75km² | 3 | 2.76 |  |  |  |
|  |  |  | 机械岩心钻探 |  | 150m | 146.69m | 3 | 2.93 |  |  |  |
|  |  |  | 槽探工程 |  | 2400m³ | 2401.51m³ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 基本分析、组合分析、物相分析 |  | 460件 | 343件 | 2 | 1.49 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤样、原生晕样 |  | 2100件 | 2494件 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 薄片及光片鉴定 |  | 35件 | 32件 | 1 | 0.91 |  |  |  |
|  |  |  | 小体重测定 |  | 30件 | 2件 | 1 | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  | 工程点测量 |  | 1点 | 1点 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 子项工作完成合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 子项工作完成及时性 |  | 及时 | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（16分） | 提高基础地质工作程度 |  | 80% | 80% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 下一步基础地质调查项目续作 |  | 1个 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 安全事故发生数 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标（8分） | 绿色勘查执行情况 |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（6分） | 项目管理制度健全性 |  | 健全 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 档案管理机制健全性 |  | 健全 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 主管单位满意度 |  | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 勘查区群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 总分 |  |  |  | 100 | 94.99 |  |  |  |
|  |  |  | 说明 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2-3 预算绩效目标编制及预算绩效评价报告

| 2020年天水矿产勘查院部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 预算绩效目标编制及预算绩效评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.4 |  | 6.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 6.4 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过参加部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价的培训后，熟练掌握预算绩效目标设定的相关要点及准则； 2.完成天水矿产勘查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定填报工作； 3.完成2020年度绩效评价工作，编制绩效评价自评表及报告； 4.完成2020年项目绩效评价申报工作，并从中选取一个代表性项目，完成项目绩效评价报告的编写 |  |  |  |  |  | 1.已参加2020年度部门及项目预算绩效目标设定、预算绩效评价培训，并熟练掌握培训内容； 2.已完成天水矿产勘查院2021年信息中心基本预算绩效目标设定； 3.已完成2020年项目绩效自评表填报工作，并完成绩效评价报告1份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预算绩效自评培训 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写绩效评价报告 |  |  | 2 | 1 | 6 |  | 3 |  | 原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成 措施：按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。 |  |
|  |  |  | 预算绩效目标设定填报工作 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训内容完备性 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效评价报告通过率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训工作完成及时性 |  |  | 及时 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写报告及时性 |  |  | 及时 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 原因：合同内服务期限为两年，工作内容还在持续，项目绩效评价报告会在后期规定时间内完成 措施：按照合同内容及时督促监督第三方机构及时完成报告撰写，并提交通过。 |  |
|  |  |  | 绩效目标设定填报及时性 |  |  | 及时 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升目标编制的规范性 |  |  | 有效 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 强化预算绩效管理的认识 |  |  | 有效 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 提高工作效率 |  |  | 有效 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高预算绩效评价管理水平 |  |  | 有效 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 提高报告撰写能力 |  |  | 有效 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.7 |  |  |  |
| 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2-4 政府会计制度用友软件维护及服务费

| 2020年天水矿产勘查院部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 政府会计制度用友软件维护及服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.71 |  | 3.71 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 3.71 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成财务软件升级更新，软件正常运行，保障我院财务工作正常有序开展。 |  |  |  |  |  | 依照合同服务内容完成2020年度财务软件保障服务12次；年结指导2次；系统巡检服务2次；完成财务软件的更新升级1次；产品应用培训2次；有效保障我院财务工作正常有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础保障服务 |  |  | ≥5 | 12 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 账套数据迁移 |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 产品培训 |  |  | ≥1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 系统巡检服务 |  |  | ≥2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 年结指导 |  |  | ≥1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 软件故障的发生次数 |  |  | ≤2 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 维护后系统运行情况 |  |  | 正常 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维护及时性 |  |  | 及时 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 基础保障服务及时性 |  |  | 及时 | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 产品培训及时性 |  |  | 及时 | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除及时性 |  |  | 及时 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 节约系统维护资金 |  |  | 有效节约 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障财务工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提高工作效率 |  |  | 有效 | 85% | 6 |  | 5.1 |  | 原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。 措施：着力督促软件公司及时优化完善系统性能，有效提高财务工作效率 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高财务管理水平 |  |  | 提高 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 推进财务工作信息化 |  |  | 有效 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 93% | 10 |  | 9.49 |  | 原因：新更新升级的软件在使用过程中仍有部分卡顿、延迟。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.31 |  |  |  |
| 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2-5 法律咨询服务

| 2020年天水矿产勘查院部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 法律咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 3 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由甘肃正天合律师事务所提供合同约定范围内的法律咨询服务 |  |  |  |  |  | 第三方法律咨询服务公司在我院遇到法律咨询服务问题时，及时提供相关法律咨询服务，提供的法律咨询服务建议切实可行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 提供法律咨询 |  |  | ≥1 | ≥1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 法律咨询建议可行性 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15 |  | 追回欠款若干 |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 法律咨询服务提供及时性 |  |  | 及时 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标（30分） | 提高院内工作人员法律意识 |  |  | 有效提高 | 90% | 15 |  | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  | 有效解决相关法律问题 |  |  | 有效解决 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 单位工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 93% | 10 |  | 9.49 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.99 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |